超市模拟经营游戏

开发实施方案与技术设计文档 · V1.0

PC 优先验证，后续拓展微信小游戏；由易到难，每个版本独立可玩。

# 1. 文档目标

本文把《超市模拟经营游戏需求文档 V1.2》转化为可执行的开发路线、模块边界、数据设计、验证计划和版本验收标准。本文不把尚未验证的引擎或平台兼容性写成已确定结论。开发开始前，先完成小型技术验证，再冻结引擎与工程模板。

# 2. 已确认的产品基线

| 维度 | 基线 |
| --- | --- |
| 平台顺序 | 优先 PC；后续主要拓展微信小游戏 |
| 版本策略 | 由易到难，每个版本都是完整、可运行、可验收的体验 |
| 经营难度 | 偏轻松、慢慢发展，避免无预警的高惩罚 |
| 视觉 | 偏真实写实的 3D 超市环境 |
| 操作 | 第三人称为主；自由移动与点击目标移动作为目标能力 |
| 经营方式 | 前期亲自操作，中后期逐步招聘员工并自动化 |
| 时间 | 营业过程实时运行，营业日结束后统一结算 |
| 核心体验 | 亲自经营、经营管理、成长扩张三者平衡 |

# 3. 技术策略：先验证，再锁定

因为目标包含写实 3D、PC 操作和后续微信小游戏，不能只根据引擎宣传或教程数量选型。建议对 Godot 与 Cocos Creator 做短周期验证，然后根据可运行结果决定最终引擎。不要在正式开发中途频繁换引擎。

| 验证项 | 必须完成的验证 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| PC 构建 | 创建可运行的 3D 场景并导出桌面版本 | 能在目标 PC 环境启动，无关键报错 |
| 基础操作 | 第三人称移动、镜头旋转、碰撞与交互 | 操作顺畅，镜头不频繁穿墙或抖动 |
| 超市场景 | 摆放货架、商品模型、灯光和室内导航 | 场景可读，帧率满足目标机器的最低要求 |
| 顾客寻路 | 多个顾客从入口到货架再到收银台 | 不会频繁卡住，失败时能恢复或重新寻路 |
| 微信小游戏路径 | 验证候选引擎当前可用的构建、运行和调试方式 | 有可重复的构建流程，并能在真实微信开发者工具/设备中运行 |
| 性能与资源 | 测试模型数量、贴图、场景加载和包体 | 记录真实数据，不以猜测代替验证 |

决策原则：如果微信小游戏的 3D 适配、包体或性能无法达到目标，应尽早调整场景复杂度或技术路线。PC 先行不等于微信端可以直接复用同一个构建产物。

# 4. 建议的工程分层

建议把核心经营规则与引擎表现层分开。以下是逻辑模块建议，最终文件夹名称应根据选定引擎的工程规范调整。

Game / Bootstrap：启动流程、场景切换、全局配置与版本信息。

Input：PC 键鼠输入、移动端触控输入的适配层；输入只表达玩家意图，不直接修改经营数据。

Player：角色移动、镜头、交互检测、动画状态。

World：店铺场景、货架、收银台、仓库、入口与导航区域。

Interaction：统一交互协议，例如“查看货架”“放置商品”“收银”“接收货物”。

Simulation：游戏时钟、顾客状态机、员工任务、库存变化和事件调度。

Economy：采购价格、零售价格、销量、收入、商品成本、费用和利润计算。

Inventory：商品定义、仓库库存、货架库存、补货与容量限制。

Customers：顾客生成、目标选择、购物、排队、购买、离店和满意度。

Employees：岗位、工作区域、任务优先级、工作规则与工资。

Progression：资金门槛、升级、商品解锁、员工解锁和阶段目标。

UI：HUD、库存面板、采购面板、定价面板、日报和引导。

SaveSystem：存档版本、序列化、读取、异常恢复与迁移。

Platform：PC 构建、设置、文件访问与未来微信端平台能力适配。

# 5. 核心数据模型

## 5.1 商品定义与库存实例分离

商品定义保存稳定属性，库存实例保存某个位置当前拥有的数量。不要把商品名称、价格、仓库数量、货架数量全部写死在一个场景对象上。

| 数据对象 | 建议字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ProductDefinition | id、名称、类别、进货价基准、建议售价、体积、保质期类型 | 商品静态配置 |
| InventoryStack | product_id、数量、所在位置、批次/到期日（如适用） | 仓库、货架和运输中的库存 |
| Shelf | id、容量、当前商品、展示面/容量限制 | 决定货架能展示多少商品 |
| SupplierOffer | supplier_id、product_id、单价、最小订购量、到货时间 | 采购选择 |
| CustomerProfile | 预算、偏好、价格敏感度、耐心 | 顾客行为参数 |
| Employee | 岗位、技能等级、工作区域、工资、当前任务 | 员工工作和成本 |
| DailyLedger | 收入、商品成本、工资、租金、损耗、其他费用 | 每日结算和经营报告 |
| GameSave | 存档版本、游戏日、资金、店铺、库存、解锁、设置 | 持久化与恢复 |

## 5.2 财务口径必须统一

销售收入 = 成交商品售价 × 成交数量。

销售商品成本 = 对应售出商品的实际进货成本 × 数量。

毛利 = 销售收入 - 销售商品成本。

净经营利润 = 毛利 - 工资 - 租金 - 运输 - 维护 - 促销 - 损耗等费用。

现金余额和库存资产分别展示；采购付款会减少现金，但未售库存不能直接当作当日费用全部扣除。

同一笔销售和采购不能在多个模块重复记账；所有财务变更应有明确来源与记录。

# 6. 关键流程设计

## 6.1 商品采购

玩家打开采购面板，选择供应商与商品。

系统检查资金、最小订购量、仓库容量与到货时间。

玩家确认订单，生成采购订单并按规则扣款或预留资金（具体账务策略需统一）。

到货后产生待接收货物；玩家或仓库员工完成接货。

库存增加到仓库，订单状态更新，事件写入经营记录。

## 6.2 上架与销售

玩家选择商品和目标货架，系统校验仓库库存与货架剩余容量。

上架成功后，仓库数量减少、货架数量增加。

顾客选择商品时检查货架库存、价格和顾客购买条件。

购买成功后减少货架库存、增加销售记录与现金/收入数据。

货架缺货后可由玩家或员工补货；缺货影响销售机会，但早期不应触发过重惩罚。

## 6.3 日结算

停止生成新顾客，允许现有顾客完成或安全退出。

结算当日销售、商品成本、工资、租金、损耗及其他费用。

生成日报：收入、毛利、净经营利润、畅销商品、缺货、顾客满意度。

保存结算结果和当前游戏状态。

进入下一营业日并按规则更新市场与事件状态。

# 7. 版本计划与验收标准

## V0.1：可探索的超市空间

包含一个小型写实风格店铺场景、第三人称角色、镜头控制、碰撞和至少一种交互。

玩家可启动、进入场景、移动、退出；设置与操作提示可用。

验收：连续游玩 10 分钟无阻塞性问题；角色不穿过主要墙体；镜头可控。

## V0.2：完整经营一天

包含基础商品、采购、接货、仓库、上架、售价、顾客购买、收银和日结算。

提供明确的经营目标和结束日报；可以从开店前玩到结算完成。

验收：一笔采购能正确变成库存；一笔销售能正确减少库存并记账；日报金额与过程记录一致。

## V0.3：轻松成长的小店

加入商品解锁、简单升级、经营提示和恢复空间。

验收：玩家能理解收入/利润/现金区别；升级有可见效果；错误决策不会轻易造成无法继续。

## V0.4：员工自动化

加入至少一个员工岗位、任务队列和简单工作规则。

验收：员工能完成任务、遵守工作区域；库存与玩家操作一致；玩家仍可亲自完成相同工作。

## V0.5：更多商品与事件

加入更多品类及少量供货、天气或损耗事件。

验收：事件有提示、原因和应对方式；随机事件不会造成无法恢复的连锁失败。

## V0.6：扩建与布局

加入店铺升级、货架/设备布置和空间容量变化。

验收：布局变化真实影响可用空间或经营效率；保存并重新载入后布局保持一致。

## V0.7：完整单店版本

整合商品、员工、库存、财务、事件、升级和日报。

验收：能够连续经营多个游戏日，核心系统之间数据一致，存档可恢复。

## V0.8+：多门店与连锁

在单店稳定后加入第二家门店、选址、门店差异和基础跨店管理。

验收：不同门店可独立统计，后续集中采购与调拨有明确成本和收益。

# 8. 质量与测试要求

每个版本至少有一次从全新启动到完成目标的冒烟测试。

经营逻辑优先做确定性测试：相同输入和状态应产生相同财务结果。

覆盖边界：资金不足、库存为零、货架满、订单取消、到货延迟、存档损坏或版本升级。

每个交互都有反馈：成功、失败原因、数量变化或下一步提示。

性能测试使用目标设备记录帧率、内存、加载时间和资源体积，不以主观感觉代替测量。

场景、商品与 UI 配置尽量数据驱动，避免为每个商品复制一套独立逻辑。

重要错误应写入可读日志；开发阶段提供调试面板查看游戏日、库存、顾客状态和财务记录。

# 9. 存档与平台适配

存档应保存游戏状态，而不是保存整个场景运行时对象。建议包含 schema_version、游戏日、资金、店铺布局、库存、员工、解锁和设置。加载时检查版本并提供失败恢复方案。

PC 阶段可先使用本地存档。微信小游戏适配时，再根据平台能力设计数据持久化、资源加载和云存档；不要让核心经营系统直接依赖某个 PC 文件系统 API。

# 10. 建议的工作流：AI 辅助开发

先把本文件和需求基线交给代码助手，要求其先检查项目结构并提出实现计划，不要一次性生成整个游戏。

每次只实现一个可验收的垂直切片，例如“角色移动 + 镜头 + 碰撞”，然后运行并检查。

要求代码助手列出修改文件、运行方式、已验证内容、未验证内容和风险，不接受只说“已完成”。

每个版本先固定验收标准，再让 AI 编码；失败时优先提供错误日志、复现步骤和目标行为。

把商品、价格、升级门槛等可调参数放到配置中，便于快速调平衡。

在引擎选定后再生成最终目录结构、脚本规范和具体 API，不要在引擎未定时编造可直接运行的引擎代码。

# 11. 开发前待确认清单

最终引擎：Godot 或 Cocos Creator，或其他候选方案。必须用技术验证结果决定。

目标 PC：最低配置、操作系统范围与期望帧率。

第一版镜头：是否只做第三人称，第一人称是否延后。

时间控制：暂停、倍速、菜单打开时是否继续推进。

移动方式：V0.1 是否同时实现自由移动与点击寻路，还是先实现键鼠自由移动。

建造方式：货架采用网格摆放、吸附摆放还是自由摆放。

保存方式：自动存档频率、手动存档与多个存档槽。

美术资产：使用商用授权资源、购买资产还是后续自制；所有资源需要记录许可来源。

# 12. 下一步执行顺序

创建一个小型 3D 超市测试场景。

分别验证候选引擎的 PC 构建、第三人称移动、碰撞、货架交互和顾客寻路。

验证候选引擎的微信小游戏构建路径与真实设备运行情况。

根据测试结果确定引擎和工程模板。

实施 V0.1，达到验收标准后再进入 V0.2。

每个版本结束后更新需求、验收结果和已知限制。